**Presupuesto del Proyecto**

### **Hito 1: Desarrollo**

| **Descripción** | **Costo Estimado (CLP)** |
| --- | --- |
| Salarios de desarrolladores (Kevin y Gina – 18 semanas) | $3.200.000 |
| Diseño UX/UI y gestión del proyecto (Isidora – 18 semanas) | $1.500.000 |
| Licencias de software (Figma, Canva, Workspace – 4 meses) | $40.000 |
| Herramientas de desarrollo (GitHub, Trello, IDE, librerías) | $30.000 |
| Pruebas de usabilidad y QA con usuarios piloto | $60.000 |
| Documentación técnica y manual de usuario | $40.000 |
| Costos de mantenimiento post-demo (1 mes) | $50.000 |
| **Subtotal Desarrollo** | **$4.920.000** |

### 

### **Hito 2: Infraestructura**

| **Descripción** | **Costo Estimado (CLP)** |
| --- | --- |
| Hosting (Vercel / Render – plan Pro, 4 meses) | $50.000 |
| Base de datos (MongoDB Atlas – plan M10, 4 meses) | $38.000 |
| Dominio web (balance-me.cl – anual) | $25.000 |
| Certificados SSL (incluidos en hosting) | $0 |
| Seguridad y backups (logs, firewalls, monitoreo) | $30.000 |
| Mantenimiento y soporte cloud | $20.000 |
| **Subtotal Infraestructura** | **$163.000** |

### 

### **Hito 3: Marketing**

| **Descripción** | **Costo Estimado (CLP)** |
| --- | --- |
| Branding e identidad visual (logo, paleta, UI Kit) | $60.000 |
| Material promocional (pitch, video demo, redes) | $40.000 |
| Publicidad digital interna y redes sociales | $60.000 |
| **Subtotal Marketing** | **$160.000** |

### **Hito 4: Administración**

| **Descripción** | **Costo Estimado (CLP)** |
| --- | --- |
| Coordinación y seguimiento del proyecto (sprints, reuniones) | $100.000 |
| Servicios institucionales y conectividad (Wi-Fi, campus) | $0 |
| Material de oficina e impresiones | $25.000 |
| Transporte y reuniones presenciales | $40.000 |
| **Subtotal Administración** | **$165.000** |

### **Hito 5: Legales y Éticos**

| **Descripción** | **Costo Estimado (CLP)** |
| --- | --- |
| Asesoría ética / revisión de contenido emocional | $80.000 |
| Política de privacidad y términos de uso | $40.000 |
| Registro de marca y dominio BalanceMe | $30.000 |
| **Subtotal Legales** | **$150.000** |

### **Hito 6: Otros / Contingencias**

| **Descripción** | **Costo Estimado (CLP)** |
| --- | --- |
| Contingencias técnicas, ampliación de pruebas y soporte | $230.000 |
| **Subtotal Otros** | **$230.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total General Estimado** | **$5.788.000 CLP** |