# ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

## Proyecto: BalanceMe – Aplicación móvil para bienestar emocional

# 1. Introducción

El propósito de este documento es evaluar la factibilidad técnica y económica del desarrollo y operación de la aplicación móvil BalanceMe, con el fin de determinar si el proyecto es sostenible, realizable y viable dentro del alcance académico y potencial de mercado.

Este análisis contempla:

- Recursos tecnológicos disponibles

- Complejidad del desarrollo

- Infraestructura necesaria

- Costos asociados al mantenimiento

- Riesgos potenciales

- Medidas de mitigación

# 2. Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica analiza si es posible construir el proyecto con las herramientas, conocimientos y tecnologías disponibles.

## 2.1 Tecnologías seleccionadas

### Frontend

- React Native + Expo SDK 54

- JavaScript / TypeScript

- React Navigation

- Context API

- Expo SecureStore / Notifications

### Backend

- Firebase Authentication

- Cloud Firestore

- Firebase Storage

- Firebase Security Rules

- API externa para Balancito

### Despliegue y distribución

- EAS Build (Expo) para Android y iOS

- Google Play y App Store

### Conclusión técnica:

La tecnología seleccionada ofrece:

- Alta velocidad de desarrollo

- Mantenibilidad

- Bajo costo

- Multiplataforma real

- Integración sencilla con servicios en la nube

## 2.2 Complejidad técnica del proyecto

### Complejidad BAJA

- Pantallas de UI/UX

- Login / registro

- Gestión de perfil

- Registro emocional

- Diario

- Gráficos básicos

- Notificaciones locales

### Complejidad MEDIA

- Firestore estructurado por usuario

- Integración con Expo Notifications

- Reglas de seguridad

### Complejidad ALTA

- Chat con Balancito

- Manejo de mensajes y contexto

- Interpretación emocional básica

Aun así, todas las partes altas son factibles con la infraestructura actual.

## 2.3 Escalabilidad

Firestore permite crecer de:

- 10 usuarios → 1.000.000 usuarios
 sin modificar infraestructura.

Expo permite compilar para:

- Android

- iOS

La arquitectura es altamente escalable gracias al modelo serverless.

## 2.4 Seguridad técnica

El proyecto cumple con buenas prácticas:

- HTTPS obligatorio

- Tokens JWT manejados por Firebase Auth

- Reglas de Firestore basadas en UID

- SecureStore para credenciales

- Sin servidores expuestos

- Sin claves almacenadas en el código

El riesgo es bajo.

# 3. Viabilidad Económica

Aquí se analizan los costos de desarrollo, operación y mantenimiento.

## 3.1 Costos de desarrollo

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Desarrollo móvil | $0 (desarrollado por ti) |
| Diseño UI/UX | $0 |
| Firebase Free Tier | $0 |
| Expo Free Tier | $0 |
| Herramientas adicionales | $0 |

### Costo total desarrollo: $0 CLP

(inversión en horas de trabajo, no dinero)

## 3.2 Costos de publicación

| Plataforma | Costo |
| --- | --- |
| Google Play | 25 USD (pago único) |
| Apple App Store | 99 USD/año |

Opción: mantener solo Android para evitar costos iniciales.

## 3.3 Costos de operación mensual

| Servicio | Costo aproximado |
| --- | --- |
| Firebase Auth | $0 |
| Firestore (lecturas/escrituras normales) | $0 - $8.000 CLP/mes |
| Storage | $0 - $3.000 CLP/mes |
| Expo Notifications | $0 |

### Total mensual estimado:

$5.000 a $12.000 CLP / mes (dependiendo de uso y tráfico)

Proyecto económico y sostenible.

## 3.4 Retorno esperado / Modelo de ingresos

BalanceMe puede financiarse a sí misma mediante:

### 1. Freemium (recomendado)

App gratuita + funciones premium:

- Estadísticas avanzadas

- Insights automáticos

- Mejoras del asistente

### 2. Suscripción económica

Ej.:
 $1.000 - $2.000 CLP / mes
 (precio accesible para Latinoamérica)

### 3. Publicidad no invasiva

Para sostener costos operativos.

### 4. Licenciamiento a instituciones

- Colegios

- Universidades

- Áreas de bienestar laboral

# 4. Análisis de Riesgos

## 4.1 Riesgos Técnicos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Caída de Firebase | Medio | Uso de almacenamiento local + reintentos |
| Costos inesperados por lecturas | Alto | Indexar, comprimir datos, limitar consultas |
| Fallas en Expo Notifications | Bajo | Alternativa con Firebase Cloud Messaging |
| Dependencia de terceros | Medio | Abstracción de servicios |

## 4.2 Riesgos Económicos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| No recuperar inversión de Apple Store | Medio | Publicar primero solo Android |
| Baja retención de usuarios | Medio | Mejoras UX + recordatorios inteligentes |

## 4.3 Riesgos del Mercado

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Competencia fuerte | Alto | Diferenciación emocional e IA en español |
| Usuarios prefieren apps gratuitas | Medio | Modelo freemium |
| Saturación del mercado wellness | Bajo | Nicho hispanohablante + simplicidad |

# 5. Evaluación global de viabilidad

### Viabilidad técnica: ✔️ ALTA

Tecnologías modernas, conocidas y sin necesidad de infraestructura propia.

### Viabilidad económica: ✔️ ALTA

Costo inicial y mensual muy bajo, con posibilidad real de generación de ingresos.

### Viabilidad de mercado: ✔️ MEDIA-ALTA

Existe demanda real por apps de bienestar emocional simples, accesibles y en español.

### Viabilidad operativa: ✔️ ALTA

Modelo serverless reduce esfuerzos de mantenimiento.

# 6. Conclusión

BalanceMe es completamente viable desde los puntos de vista técnico, operativo y económico. El uso de tecnologías serverless (Firebase + Expo) reduce costos y complejidad, mientras que el enfoque emocional y el asistente inteligente en español permiten ofrecer un producto diferenciado en un mercado con alta demanda. Los costos de publicación y mantenimiento son bajos, lo que convierte al proyecto en una solución sostenible tanto académica como comercialmente.