# DOCUMENTO 9: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

## Proyecto: BalanceMe – Aplicación móvil para bienestar emocional

# 1. Introducción

Este documento describe la planificación, gestión y organización del proyecto BalanceMe, incluyendo su alcance, metodología de trabajo, etapas de desarrollo, cronograma, entregables, riesgos y responsabilidades. Su propósito es asegurar que el proyecto se ejecute de manera ordenada, controlada y dentro del tiempo establecido.

# 2. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma destinada a registrar emociones diarias, visualizar tendencias y ofrecer acompañamiento mediante un asistente inteligente, enfocada en accesibilidad, simplicidad y seguridad.

# 3. Objetivos Específicos

- Definir una arquitectura técnica escalable y segura basada en Firebase.

- Implementar el registro emocional diario mediante un flujo rápido y simple.

- Construir un diario emocional privado para reflexiones personales.

- Desarrollar visualizaciones estadísticas que permitan identificar patrones emocionales.

- Integrar un asistente inteligente que acompañe al usuario con mensajes empáticos.

- Implementar notificaciones recordatorias configurables.

- Garantizar una experiencia UI/UX minimalista, cálida y accesible.

- Asegurar la protección de los datos personales y emocionales del usuario.

# 4. Alcance del Proyecto

### Incluye:

- Aplicación móvil para Android e iOS

- Sistema de login/registro

- Registro de emociones diarias

- Diario emocional

- Historial y estadísticas

- Asistente inteligente “Balancito”

- Tema claro/oscuro

- Notificaciones locales

- Configuración de perfil

- Políticas de privacidad y reglas de seguridad

### No incluye (alcance excluido):

- Funcionalidades clínicas o diagnósticas

- Terapias guiadas profesionales

- Panel administrativo externo

- Integración con wearables

- Web App (posible fase futura)

# 5. Metodología de Desarrollo

Se utiliza una metodología ágil simplificada:

### Enfoque: Iteraciones cortas, entregas continuas y mejora incremental

### Metodología base: Kanban / Scrum Light

Cada ciclo incluye:

- Planificación semanal

- Desarrollo por módulos

- Pruebas continuas

- Integración y despliegue

- Revisión y mejoras

# 6. Fases del Proyecto

El desarrollo se organiza en 5 fases principales:

## Fase 1: Análisis y Diseño (2 semanas)

- Definición del problema

- Estudio de mercado

- Justificación del proyecto

- Diseño UI/UX

- Definición del stack tecnológico

- Arquitectura técnica

- ERS (requerimientos)

Entregables:

- ERS completo

- Documento UI/UX

- Documento Arquitectura

- Mockups iniciales

## Fase 2: Configuración y Base del Proyecto (1 semana)

- Implementación de estructura base de React Native

- Integración con Firebase

- Configuración inicial del sistema de navegación

Entregables:

- Proyecto inicial en funcionamiento

- Login funcional

## Fase 3: Desarrollo Principal (4–6 semanas)

### Módulo 1 – Registro emocional

- Selección de estado de ánimo

- Notas opcionales

- Guardado en Firestore

### Módulo 2 – Diario emocional

- Creación, edición y listado de entradas

- Diseño minimalista de escritura

### Módulo 3 – Estadísticas

- Gráficos básicos (línea, frecuencia)

- Filtros por fecha

### Módulo 4 – Balancito

- Chat con el asistente

- Mensajes guiados

- Manejo simple de contexto

### Módulo 5 – Perfil y configuración

- Foto de usuario

- Tema claro/oscuro

- Preferencias

- Eliminar cuenta

Entregables:

- App con módulos completos

- Todas las pantallas funcionando

## Fase 4: Seguridad, Pruebas y Optimización (2 semanas)

- Reglas de Firestore

- Sanitización de entradas

- Pruebas unitarias y funcionales

- Optimización visual

- Ajustes de rendimiento

- Correcciones basadas en feedback

Entregables:

- App estable

- Documento de seguridad

- Resultados de pruebas

## Fase 5: Despliegue y Cierre (1 semana)

- Build para Android e iOS

- Preparación de tienda (si aplica)

- Documentación final

- Presentación del proyecto

Entregables:

- APK / IPA

- Informe final

- Presentación PPT

# 7. Cronograma del Proyecto (Gantt Descriptivo)

Formato descriptivo para pegar en Word:

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| 1–2 | Análisis, ERS, mercado, arquitectura, diseño UI/UX |
| 3 | Configuración base del proyecto + Firebase |
| 4 | Registro emocional |
| 5 | Diario emocional |
| 6 | Estadísticas |
| 7 | Balancito (asistente) |
| 8 | Perfil, configuración, notificaciones |
| 9 | Seguridad, pruebas y optimización |
| 10 | Despliegue + documentación final |

# 8. Roles y Responsabilidades

Como proyecto personal:

### Rol: Desarrollador Principal

Responsabilidades:

- Arquitectura del sistema

- Desarrollo frontend

- Integración con Firebase

- Seguridad y privacidad

- Implementación del asistente

- UI/UX

- Pruebas y despliegue

### Rol: Tester externo (opcional)

- Pruebas generales

- Retroalimentación sobre UX

# 9. Herramientas de Gestión Utilizadas

- GitHub → control de versiones

- Trello/Notion → tareas y planificación

- Expo CLI → desarrollo y pruebas

- Firebase Console → gestión de datos

- Figma (si se usa) → diseño UI/UX

# 10. Matriz de Riesgos del Proyecto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en el desarrollo | Medio | Medio | Sprints semanales + priorización |
| Sobrecarga de Firebase | Bajo | Medio | Optimizar lecturas/escrituras |
| Problemas de build en iOS | Alto | Medio | Priorizar Android si se requiere |
| Complejidad del chat IA | Medio | Alto | Versión básica + mejoras futuras |
| Fallas de UX | Bajo | Medio | Pruebas de usuario |

# 11. Estrategia de Control y Seguimiento

- Revisiones semanales de avance

- Actualización continua del backlog

- Pruebas en cada módulo terminado

- Integración continua con Expo

- Registro de errores y correcciones por prioridad

12. Conclusión del Documento

La planificación y gestión del proyecto BalanceMe garantizan un desarrollo ordenado, claro y realista, asegurando que la aplicación se construya dentro de los tiempos previstos y con los recursos adecuados. La metodología ágil utilizada permite iterar rápidamente, mejorar funciones y asegurar una experiencia final estable, coherente y emocionalmente positiva para el usuario.

BalanceMe es un proyecto totalmente realizable dentro del plazo propuesto, con entregables claros en cada fase y un proceso de desarrollo sólido y bien estructurado.